# תוכנית עבודה לצוות The Daily Web

הפרויקט הוא מערכת חדשות עם תהליך כתיבה ואישור, ולא רק אתר להצגת כתבות. נעבוד בארבעה תחומים הכוללים שרת וממשק, כדי שכל חבר יוכל למסור יכולת שלמה ולהתקדם במקביל. נסגור תחילה את מבנה הנתונים וחוזי הממשקים, ואז נפתח מול נתוני דמה עד שהשירותים האמיתיים מוכנים.

התוכנית מבוססת על קובץ דרישות הפרויקט המצורף, עמודים 1 עד 7. שמות הבראנצים, מבנה הקבצים, החלטות התכנון ואומדני העבודה הם הצעות לצוות. הדרישות המחייבות נשארות אלה שבקובץ. חברים א עד ד הם מקומות לשמות שלכם.

# חלוקת העבודה והאיזון

| חבר | תחום אחריות | תוצרים מרכזיים | נקודות מאמץ |
| --- | --- | --- | --- |
| א | זהות משתמשים ותגובות | התחברות מתמשכת, הרשאות, ניהול משתמשים, תגובות והגבלת ספאם | 25 |
| ב | מחזור חיי כתבה ואזור כתב | גרסאות, מעברי מצב, API לעריכה ואישור, מסכי כתב ושמירה אוטומטית | 26 |
| ג | האתר הציבורי ומזג אוויר | פיד וחיפוש, סינון ומיון, עמוד כתבה בשרת, עיצוב משותף, ווידג׳ט מזג אוויר | 25 |
| ד | אזור עורך וסטטיסטיקות | מסכי אישור והשוואה, איסוף צפיות וגרף, ניהול נתוני צפייה, חיבור נתוני הדגמה | 25 |

נקודות המאמץ הן אומדן יחסי, לא שעות ולא ציון. אחרי מסירת היכולת הראשונה כל חבר מעדכן את האומדן. אם אחד נותר עם יותר מ־20% עבודה מהאחרים, מעבירים משימה מבודדת: מסך ניהול תגובות, בדיקות הגרף, או מחולל נתונים. לא מעבירים באמצע את מנגנון הגרסאות או ההזדהות.

כל חבר כותב גם את הבדיקות, נתוני הדמה ותיעוד התחום שלו. ד מרכז את חיבור נתוני ההדגמה, אך אינו כותב לבדו את כל מחוללי הנתונים ואינו אחראי לבדו על כל הבדיקות. כך עבודת האינטגרציה אינה הופכת לתפקיד חמישי סמוי.

# החלטות שמאפשרות עבודה עצמאית

נקים אפליקציה אחת ב־Node.js ו־Express, עם MongoDB ו־Mongoose, תבניות EJS, וממשק HTML5 ו־CSS עם Vanilla JavaScript ו־Ajax. המבנה יהיה MVC. אין להוסיף React, Vue, Angular או כלי בנייה שלא נלמדו. לגרף נשתמש ב־canvas כברירת מחדל; Chart.js מותר במפורש בדרישות אם תבחרו בו. ספריות עזר נוספות, לרבות ספריות session והצפנת סיסמאות, ייכנסו רק לאחר אימות שהן מותרות בקורס.

השירותים המשותפים יהיו קטנים: אימות משתמש, טיפול אחיד בשגיאות, זיהוי מכשיר ואיסוף צפיות. לא נקים ארבעה שרתים או ארבע מערכות הזדהות. כל תחום ייצא Express router משלו; קובץ חיבור הנתיבים ישתנה רק על ידי בעליו באותו סבב.

## בעלות על קבצים

| בעלים | תיקיות וקבצים בלעדיים | חיבור לשאר הצוות |
| --- | --- | --- |
| א | src/models/User.js, Comment.js, Session.js; src/modules/auth/; src/modules/users/; src/modules/comments/; views/auth/; views/users/; views/partials/comments.ejs; public/js/comments.js; public/css/auth.css | מספק requireAuth, requireRole, req.user ו־deviceId |
| ב | src/models/Article.js; src/modules/articles/; views/reporter/; public/js/reporter/; public/css/reporter.css | מספק ArticleWorkflow ו־API של כתב ועורך |
| ג | src/modules/public/; src/modules/weather/; views/public/; views/partials/layout/; public/js/feed.js; public/js/weather.js; public/css/base.css, public.css | צורך זהות מכשיר, API תגובות ושירות צפיות |
| ד | src/models/ViewStats.js; src/modules/analytics/; views/editor/; public/js/editor/; public/js/analytics.js; public/css/editor.css | צורך ArticleWorkflow והרשאות; מספק recordView ו־getPopularity |

בדיקות ונתוני דמה נמצאים תחת tests/<domain>/ ו־scripts/seed/<domain>.js בבעלות אותו תחום. קובצי app.js, package.json, קובץ הנעילה, docs/contracts.md ו־README.md הם משותפים. לכל שינוי בהם מציינים בעלים ב־Issue; בעת ההקמה א מרכז אותם, ובהמשך בעל המשימה משנה אותם בתיאום. לא משנים סכמת Article מבראנץ ציבורי או אנליטיקה.

## מפגש פתיחה של עד חצי יום

1. כולם מאמתים שהם רשומים לאותו מרצה ומחליפים את הסימונים א עד ד בשמות.

2. קובעים רשימת תלויות מותרות, גרסאות סביבת הרצה מתוך הקורס, פקודות התקנה והרצה ודרך הגדרת משתני סביבה.

3. סוגרים docs/contracts.md: שדות, ערכי status, נתיבים, הרשאות, שגיאות, סדרי מיון ופורמט התאריכים.

4. כל חבר מוסיף skeleton ונתוני דמה של התחום שלו. א מרכז מיזוג בבראנץ chore/bootstrap-contracts; ב מגדיר את חוזה Article, ג את חוזה הפיד, וד את חוזה הצפיות.

5. כולם מריצים שרת עם המסכים הבסיסיים ונתוני הדמה. רק אז מתחיל הסבב המקביל הראשון. אין צורך להמתין למימוש הזדהות, מסד מלא או מסך עובד כדי להתחיל.

# חוזי הנתונים והממשקים

## מודלים והפרדת גרסאות

User כולל username ייחודי, displayName, passwordHash, role מסוג reporter או editor, ושדות זמן. אורח הוא מבקר שאינו מחובר; לא נדרשת הרשמה ציבורית. Session הוא מודל עזר להזדהות מתמשכת, אם נבחר session הנשמר במסד.

Article כולל authorId, workingCopy, publishedVersion, workflowStatus, editorNote, revision ומועדי זמן. שתי הגרסאות כוללות title, summary, body, category ו־imageUrl. publishedVersion כולל גם מספר גרסה וזמן פרסום. publicationHistory מתעד רק פרסומים מוצלחים עם זמן, מספר גרסה ועורך. זהו היסטוריית עדכוני תוכן, לא רשימת כניסות הקוראים.

הציבור מקבל רק publishedVersion. עצם קיומו קובע שהכתבה זמינה לציבור, גם אם workflowStatus של העדכון הנוכחי הוא draft, pending או returned. אין לסנן את הפיד רק לפי status=published: הדבר יעלים כתבה קיימת בזמן הגשת עדכון.

כתבה חדשה מתחילה ב־draft. כתב הבעלים יכול להגיש draft או returned ל־pending. עורך יכול לערוך pending, לאשר אותו ל־published או להחזירו ל־returned עם הערה. התחלת עריכה של כתבה published יוצרת עותק עבודה ב־draft, בלי לשנות את הגרסה הציבורית. זהו טיפול בגרסה חדשה, ולא הרשאה לבצע מעבר שרירותי למצב אחר. כתב לא עורך pending. אישור מחליף את הגרסה הציבורית ורושם את אירוע הפרסום באותו עדכון אטומי של מסמך Article.

Comment כולל articleId, שם תצוגה, body, deviceId או userId ומועדי זמן. Guest יכול ליצור תגובה ולקרוא תגובות; ניהול וחיפוש, עדכון ומחיקה יוגבלו לעורך. לא מוסיפים לאורח מחיקת תגובות של אחרים.

ViewStats הוא מסמך יומי לכל כתבה: articleId, dayUtc, total ו־buckets במרווחי חמש דקות. אינדקס ייחודי על articleId ו־dayUtc. כל כניסה מעדכנת באותה פעולת $inc גם את total וגם את התא המתאים, כך שסכום התאים נשאר עקבי עם הסך היומי. מספר התאים היומי חסום ל־288. אין מערך בלתי מוגבל של צפיות במסמך כתבה ואין קריאה־שינוי־שמירה של מונה.

למיון פופולריות מחשבים סכום totals ממסמכי ViewStats, באמצעות שאילתה/aggregation מאונדקסת. תחילה נממש תוצאה נכונה ונמדוד על אלפי כתבות. אם נדרש מונה פופולריות מחושב מראש, ד יוסיף אותו רק לאחר הגדרת דרך עדכון ויישוב פערים; ג לא ייצור מונה מקביל. נתוני הגרף ואירועי הפרסום הם נתונים נפרדים: טיוטה והחזרה לתיקונים אינם אירוע פרסום.

## פורמט מוסכם

מזהים נשלחים כמחרוזות; תאריכים ב־ISO 8601 ו־UTC, והתצוגה ממירה לאזור זמן מוסכם. תשובה תקינה היא {data, meta}; שגיאה היא {error: {code, message, fields}}. קודי תשובה: 400 קלט שגוי, 401 ללא התחברות, 403 חוסר הרשאה, 404 משאב חסר, 409 מצב או revision שהתיישנו, ו־429 חריגה ממגבלת תגובות. אין לחשוף hash, מזהה session, טיוטה או stack trace בתשובות ציבוריות.

## חוזי API ראשוניים

| בעלים | נתיב | תפקיד וחוזה |
| --- | --- | --- |
| א | POST /api/auth/login; POST /api/auth/logout; GET /api/auth/me | התחברות, יציאה והמשתמש המזוהה |
| א | /api/users; /api/users/:id | עורך בלבד; POST, GET לרשימה/חיפוש ולפרט, PATCH, DELETE |
| א | GET, POST /api/articles/:id/comments | קריאה ויצירה בכתבה ציבורית; יצירה כפופה להגבלת שרת |
| א | /api/editor/comments; /api/editor/comments/:id | עורך; רשימה/חיפוש, עדכון ומחיקה; יצירה דרך נתיב התגובות |
| ב | /api/reporter/articles; /api/reporter/articles/:id | רשימת כתבות שלי, יצירה, קריאה ו־PATCH של workingCopy |
| ב | POST /api/reporter/articles/:id/edit; POST /api/reporter/articles/:id/submit | פתיחת עותק לעדכון מפורסם והגשה; אין עקיפת מצבים |
| ב | /api/editor/articles; /api/editor/articles/:id | עורך; רשימה וסינון, קריאה, PATCH לתוכן הממתין ו־DELETE |
| ב | POST /api/editor/articles/:id/approve; POST /api/editor/articles/:id/return | פרסום אטומי או החזרה עם הערה |
| ג | GET /api/articles | q, category, seen=all/seen/unseen, sort=date/popularity, cursor, limit=20 |
| ג | GET /articles/:id | HTML ראשוני עם התוכן המלא של הגרסה המאושרת |
| ג | GET /api/weather | נתוני שירות חיצוני עם observedAt, fetchedAt ו־available |
| ד | GET /api/editor/articles/:id/analytics | טווח from/to; buckets, publicationEvents וסך צפיות |
| ד | /api/editor/view-stats; /api/editor/view-stats/:id | עורך; CRUD מלא ורשימה/חיפוש לפי כתבה ותאריך |

שירותים בתוך השרת: requireAuth ו־requireRole של א; ArticleWorkflow של ב; recordView(articleId, timestamp), getPopularity ו־getAnalytics של ד. ג קורא recordView בדיוק פעם אחת בבקשת GET מוצלחת לעמוד כתבה. לא סופרים API של פיד, קריאת תגובות, תצוגה מקדימה של עורך או פתיחת גרף.

לפיד נגדיר cursor קשור למצב החיפוש והמיון, עם _id כשובר שוויון. שינוי פילטר מאפס את ה־cursor. מיון לפי פופולריות יפעל על snapshot של סדר התוצאות לכל רצף דפדוף כדי ששינוי במונים לא יגרום לכתבות לקפוץ בין עמודים. אפשר לשמור זמנית בשרת רשימת מזהים ממוינת עם תוקף מוגבל, ולהחזיר 20 בכל בקשה; מימוש פשוט זה יימדד על מאגר ההדגמה. לא מעבירים את כל הכתבות לדפדפן לשם סינון.

לסינון נצפה נגדיר cookie עם מזהה מכשיר אקראי שהשרת מנפיק, ונשמור קשרי מכשיר־כתבה במודל עזר מאונדקס עם upsert. רענון כתבה עדיין נספר ככניסה נוספת, אך קשר הנצפה אינו מוכפל. אותו מזהה משמש להגבלת תגובות, עם מונה שרתי נפרד. cookie הוא זיהוי מעשי של דפדפן, לא זיהוי בלתי ניתן לעקיפה של מכשיר פיזי; IP בלבד אינו מספיק. א מנפיק מזהה; ד שומר צפיות וקשרי נצפה; ג משתמש בהם לפילטרים.

# סבבי ביצוע ובראנצים

הלו״ז יחסי למועד תחילת העבודה, משום שלא נמסר מועד הגנה. ההצעה היא עשרה ימי עבודה, עם זמן תיקונים נוסף לפי הזמינות. אם הזמן קצר יותר, מקצרים עיצוב ותוספות ולא דרישות חובה. לכל סבב יש תוצר שאפשר לבדוק; לא מחכים לסוף כדי לחבר את המערכת.

| שלב | זמן מוצע | עבודה מקבילה | תנאי מעבר |
| --- | --- | --- | --- |
| הקמה | יום 1 בבוקר | כל אחד מוסיף חוזה ו־fixtures; א מרכז | ארבעה מחשבים מריצים את השלד |
| סבב ראשון | יום 1 אחר הצהריים עד 3 | א הזדהות; ב workflow; ג פיד ו־SSR; ד צפיות וגרף | כל תחום עובד מול חוזה ונתוני דמה |
| סבב שני | ימים 4 עד 6 | א משתמשים/תגובות; ב מסכי כתב/autosave; ג weather ועיצוב; ד מסכי עורך | תרחיש כתיבה־אישור־קריאה־תגובה עובד |
| סבב שלישי | ימים 7 עד 8 | כולם מחברים API אמיתי, CRUD, seed ובדיקות התחום | 500+ כתבות וכל דרישות ההדגמה |
| הכנה להגנה | ימים 9 עד 10 | בדיקות צולבות, התקנה נקייה, README וחזרה | כולם מסבירים את המערכת ומריצים אותה |

## משימות חבר א

| בראנץ | מאמץ | תוצר ותנאי סיום |
| --- | --- | --- |
| feat/auth-persistent-sessions | 9 | התחברות, יציאה, cookie, session במסד והרשאות. Restart אינו מנתק משתמש תקף |
| feat/users-admin-crud | 7 | ניהול משתמשים לעורך עם CRUD וחיפוש; אין דליפת סיסמאות; מדיניות למחיקת כתב בעל כתבות |
| feat/comments-rate-limit | 9 | תגובות Ajax ומסך ניהול; שלוש תגובות בחלון נע של 60 שניות למכשיר בכלל האתר; הרביעית מחזירה 429 |

## משימות חבר ב

| בראנץ | מאמץ | תוצר ותנאי סיום |
| --- | --- | --- |
| feat/article-workflow-versioning | 10 | מודל כתבה ושירות מצבים עם בדיקות בעלות, snapshot ציבורי ואירועי פרסום |
| feat/reporter-autosave | 10 | מסכי כתב, יצירה, חידוש עבודה, שמירה שוטפת והגשה מחדש; אין פרסום טיוטה |
| test/article-workflow-contracts | 6 | בדיקות API של כל המעברים, עריכת עורך, מחיקה ותיעוד; seed של כתבות וגרסאות |

## משימות חבר ג

| בראנץ | מאמץ | תוצר ותנאי סיום |
| --- | --- | --- |
| feat/public-feed-ssr | 10 | פיד עם 20 כתבות נוספות, חיפוש/סינון/מיון ללא רענון, עמוד כתבה בעל HTML מלא |
| feat/weather-cached-widget | 7 | שירות חיצוני ו־cache שרתי; נתונים אינם ישנים מ־15 דקות; בדיקת עומס וכשל |
| feat/responsive-public-integration | 8 | עיצוב משותף, חיבור תגובות/נצפה/צפיות, רספונסיביות ובדיקות דפדוף |

## משימות חבר ד

| בראנץ | מאמץ | תוצר ותנאי סיום |
| --- | --- | --- |
| feat/views-impact-analytics | 10 | מונים אטומיים, נצפה, API וגרף עם סימוני פרסום; כניסות חוזרות נספרות |
| feat/editor-review-ui | 9 | רשימת כתבות, סינון, שתי גרסאות, עריכה, אישור, החזרה עם הערה ומחיקה |
| feat/analytics-crud-demo | 6 | CRUD נתוני צפייה, מחולל analytics וחיבור seed של כולם; מדריך תרחישי הגנה |

# מניעת חסימות ואינטגרציה

כל חבר מפתח מול fixtures תואמי החוזה. ארבעת המצבים, כתבה מפורסמת עם עדכון pending, שני כתבים ועורך, שלוש תגובות, שגיאות הרשאה, נתוני מזג אוויר ונתוני גרף נמצאים כבר בשלד. בדיקות יכולות לקרוא adapter מדומה מתוך סביבת פיתוח; במצב הרגיל של ההגשה משתמשים בשירותים האמיתיים.

| תלות | עבודה שאפשר להתחיל מייד | נקודת חיבור אמיתית |
| --- | --- | --- |
| ב, ג וד צריכים auth של א | req.user ו־deviceId מדומים בבדיקות בלבד | לפני בדיקת ההרשאות המשולבת |
| ד צריך workflow של ב | מסכי עורך עם תשובות API מדומות | החלפת adapter בסבב השני |
| ג צריך תגובות של א | include של comments.ejs וחוזה קבוע | לאחר סיום feat/comments-rate-limit |
| ג צריך צפיות ופופולריות של ד | recordView ו־getPopularity מדומים | בסוף סבב ראשון או בתחילת השני |
| ד צריך אירועי פרסום של ב | fixtures של publicationHistory | לאחר מיזוג שירות האישור |
| כל המערכת צריכה seed | כל תחום מייצר נתונים משלו | ד מחבר orchestrator בסבב השלישי |

לא מכניסים מצב פיתוח שעוקף auth לנתיבי השרת הרגילים. mocks מוזרקים רק מבדיקות או פקודה ייעודית; בהגשה אין מסלול שמאפשר התחזות ללא סיסמה.

בכל יום עורכים חיבור קצר של 15 דקות: מה נמסר, איזה חוזה השתנה, ומה צריך מישהו אחר. שינוי חוזה נעשה ב־PR קטן לפני שינוי המימוש, עם עדכון fixtures ובדיקות. ממתינים רק לשינוי החוזה, לא לסיום הפיצ׳ר כולו.

# נקודות שדורשות תכנון מדויק

הזדהות לאחר Restart דורשת session הנשמר ב־MongoDB ו־secret יציב מתוך הסביבה. אין להסתפק בזיכרון התהליך או בתפקיד שנשמר ב־localStorage. סיסמאות עוברות hashing עם salt במנגנון מותר בקורס. חשבון שנמחק או שתפקידו שונה נבדק מחדש בצד השרת.

שמירה אוטומטית מתבצעת לשרת במהלך ההקלדה, עם תור בקשות מסודר ו־revision כדי שתשובה ישנה לא תדרוס תוכן חדש. הממשק מציג שומר, נשמר או נכשל. לפני הגשה או מעבר יזום למסך אחר ממתינים לשמירה האחרונה. מוסיפים גיבוי מקומי ושחזור, וניסיון flush ביציאה באמצעות יכולת דפדפן מתאימה; לא מסתמכים על אירוע סגירה בלבד. בדיקת מחשב אחר חייבת להוכיח שהטקסט נמצא במסד. אין אפשרות להבטיח שהקלדה שלא הגיעה לשרת תופיע במחשב אחר בזמן ניתוק רשת; יש להציג זאת למשתמש ולא להציג נשמר ללא אישור שרת.

מגבלת תגובות נאכפת באופן אטומי בשרת על חלון נע של 60 שניות, לפי מזהה הדפדפן ובכל הכתבות יחד. אין הגבלה רק ב־JavaScript או מונה נפרד לכל כתבה. בודקים גם שתי בקשות מקבילות על סף המגבלה. מנגנון מבוסס MongoDB עם תיעוד זמני של אישורי תגובות יכול לשמור את המגבלה גם אחרי Restart; אם נבחר פתרון בזיכרון, מתעדים במפורש את גבולותיו.

מזג אוויר נאסף בשרת, ולא פעם לכל קורא. cache מוצע של 10 דקות משאיר מרווח לדרישת 15 דקות; בקשות מקבילות לאותו מיקום משתפות בקשת רענון אחת. רענון cache אינו הופך תצפית ישנה לתצפית חדשה. בודקים גם observedAt של הספק כשזמין. לאחר חריגה מ־15 דקות מציגים הודעת אי־זמינות ולא מספר ישן כאילו הוא עדכני. לפני בחירת הספק מאמתים בתיעוד הרשמי את המסלול החינמי ללא אשראי, רישוי, quota וזמני עדכון. API key, אם נדרש, נשאר בסביבה של השרת בלבד.

CRUD מלא נדרש לכל ארבעת המודלים, כולל משתמשים, תגובות ונתוני צפייה. נבנה כלי ניהול קטן לעורך גם אם המסכים אינם מתוארים בפירוט באפיון המוצרי. עריכת buckets ב־ViewStats מחשבת מחדש total באותו עדכון; אין לאפשר total שונה מסכום התאים. מחיקת כתבה מסירה את נגישותה לציבור ומטפלת בתגובות, בנתוני צפייה ובקשרי נצפה לפי מדיניות מתועדת וניתנת להרצה חוזרת.

# תהליך Git והיכרות עם כל הקוד

main הוא הבראנץ של הגרסה המשולבת, ותמיד צריך להיות ניתן להרצה. כל בראנץ נוצר מ־main העדכני ומכיל משימה אחת. לא משתמשים בבראנץ ארוך לכל סטודנט, ולא ממתינים למיזוג ענק בסוף. לאחר שהבראנץ מוזג, המשימה הבאה נוצרת שוב מ־main, ולא מהבראנץ הישן.

כל סטודנט עובד ממחשבו ומחשבון Git הפרטי שלו. מבצעים commits קטנים ותיאוריים, כגון feat(articles): preserve published snapshot during revision. PR מכיל הבעיה שנפתרה, התנהגות התוצר, דרך הבדיקה וקבצים משותפים ששונו. יש לפחות סוקר אחד שאינו המחבר. משמרים author של ה־commits; אם עושים squash, שומרים מחבר נכון ותיעוד התורמים ב־PR.

סבב ביקורת ראשון: א סוקר את ב, ב את ג, ג את ד, וד את א. בסבב הבא מזיזים את הסוקרים כך שכל אחד יכיר תחום נוסף. כל בעל תחום מעביר הדגמה של 20 דקות ומסביר את זרימת הבקשה מהמסך למסד ובחזרה. לפני ההגנה כל אחד מבצע שינוי קטן ובדיקה בתחום אחר ומסוגל להסביר את כל המודלים, ההרשאות והגרסאות.

בראנץ chore/release-demo-docs נועד לחיבור README ואריזת ההגשה לאחר שהפיצ׳רים מוזגו. כל חבר מוסיף תיעוד תחום בקובץ docs/<domain>.md; מרכז ההגשה מחבר אותו ל־README עם הוראות התקנה, מבנה הפרויקט והפיצ׳רים. אין להעלות .env, סיסמאות אישיות, keys או tokens. קובץ .env.example מכיל שמות משתנים וערכים מדומים בלבד; חשבונות הדגמה נוצרים בהרצה עם סיסמה שמוזנת מקומית.

# כיסוי דרישות ובדיקות קבלה

| דרישה | אחריות | בדיקה שמוכיחה סיום |
| --- | --- | --- |
| MVC, REST, MongoDB/Mongoose, EJS ו־Vanilla JS | כולם | סקירת מבנה ותלויות לפני כתיבה ובסיום |
| פיד של כתבות מאושרות בלבד | ג וב | כותרת טיוטה ייחודית לא נמצאת בחיפוש הציבורי |
| גלילה אינסופית של 20 | ג | 20, 40, 60 פריטים; אין כפילויות; סוף רשימה ושגיאה תקינים |
| חיפוש, קטגוריה, נצפה ומיון | ג וד | צירופי פילטרים, ניקוי פילטרים ושוברי שוויון |
| SEO של עמוד כתבה | ג | GET ללא JavaScript מכיל את התוכן המלא |
| תגובה ללא טעינה מחדש | א וג | POST מוסיף רק את התגובה שהוחזרה ולא קורא את הרשימה מחדש |
| 3 תגובות בדקה | א | 3 הצלחות, רביעית 429, כולל מעבר לכתבה אחרת ובקשות מקבילות |
| סיסמאות והרשאות שרת | א וב | אורח חסום, כתב א אינו עורך כתבה של ב ואינו מפרסם |
| session אחרי Restart | א | התחברות, Restart, פעולה מורשית בלי login נוסף |
| מעברים והחזרה עם הערה | ב וד | חסימת מעברים אסורים, החזרה והגשה מחדש |
| שמירה אוטומטית והמשכיות | ב | הקלדה, אישור שמירה, רענון/סגירה ומחשב אחר; בדיקת יציאה בזמן שמירה |
| גרסה ציבורית בזמן עדכון | ב וג וד | הטקסט הישן נשאר בזמן draft, pending ו־returned; מתחלף רק באישור |
| עורך משנה תוכן ומאשר | ב וד | עריכת pending בידי עורך מופיעה בפרסום הבא |
| גרף צפיות וסימוני פרסום | ד וב | כניסות חוזרות מעלות count; פרסום עדכון מסומן בזמן המדויק |
| CRUD וחיפוש בארבעת המודלים | א, ב וד | יוצרים, מוצאים, מעדכנים ומוחקים כל סוג עם הרשאות מתאימות |
| שגיאות ולוגים | כולם | מזהה פגום, קלט חסר, Mongo/API לא זמין; השרת אינו קורס |
| רספונסיביות | ג וכל בעל מסך | מחשב, טאבלט ומובייל ללא גלילה אופקית וטפסים שמישים |
| ביצועים לאלפי כתבות וקוראים | ג וד | seed גדול, בקשות מקבילות, explain ואינדקסים; מדווחים תוצאות מדידה |
| שירות מזג אוויר עד 15 דקות | ג | בקשות חוזרות פוגעות ב־cache; רענון יחיד; נתון ישן מוסתר |
| נתוני הדגמה | כולם וד כמרכז | 500+ כתבות, כמה כתבים, עורך, תגובות, מצבים ועדכונים עם גרף |
| README, Git והגשה | כולם | התקנה נקייה, תרומת כל חבר, ZIP וקישור מאגר נגיש לצפייה |

אין סף ביצועים מספרי בקובץ הדרישות. הצוות יקבע יעד מקומי לאחר מדידה ראשונית ויתעד מספר כתבות, חומרה, כמות בקשות מקבילות, זמן תגובה ושיעור כשל. אין להצהיר שנבדקו אלפי משתמשים רק על בסיס בדיקה עם שני דפדפנים.

# פרומפט בסיס שכל הצוות משתמש בו

פותחים כל שיחת עבודה עם הפרומפט הבא, מצרפים את PDF הדרישות ואת docs/contracts.md, ולאחריו מדביקים פרומפט של המשימה. הפרומפטים מיועדים לעוזר קוד בתוך checkout של הפרויקט; התוכנית עצמה אינה הרשאה לשנות מאגר שטרם נמסר.

אנחנו ארבעה סטודנטים שמפתחים את The Daily Web לפי PDF הדרישות המצורף.

קרא את הדרישות, README, docs/contracts.md, package.json והקוד הרלוונטי לפני שינוי.

מותר: Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, EJS, HTML5, CSS ו־Vanilla JavaScript/Ajax.

אין להוסיף framework, ספריית עזר או ארכיטקטורה שלא אומתו כמותרות בקורס.

ה־PDF מחייב; החוזים מתארים את התכנון המוסכם. אם יש סתירה, הצבע עליה לפני מימוש.

בצע רק את המשימה ואת הקבצים שבבעלות התחום שלה. קבצים משותפים דורשים תיאום.

אל תשנה שמות שדות, API או סכמות של תחום אחר כדי לפתור בעיה מקומית.

אם רכיב אחר חסר, השתמש ב־fixtures או adapter של בדיקות לפי החוזה, בלי לעקוף אבטחה במצב רגיל.

אכוף validation והרשאות גם בשרת; אל תחשוף טיוטות, סיסמאות או secrets.

כתוב קוד פשוט ומקורי שנוכל להסביר בהגנה. הוסף בדיקות להתנהגות ולמקרי קצה של המשימה.

עבוד על הבראנץ שצוין. שמור על עבודה קיימת; אל תמזג ל־main ואל תדחוף ללא בקשה.

בסיום פרט: קבצים שהשתנו, התנהגות, בדיקות שבוצעו בפועל, מגבלות וחיבור הנדרש מחבר אחר.

הסבר את זרימת הנתונים, החלטות המימוש וחמש שאלות הגנה עם תשובות קצרות.

# פרומפט ההקמה

משימה: הקמת חוזים ושלד בבראנץ chore/bootstrap-contracts, בתיאום כל ארבעת החברים.

צור מבנה MVC ואפליקציית Express עם EJS, static assets וחיבור Mongoose.

הוסף .gitignore, .env.example, הוראות הרצה ושגיאות אחידות. אל תוסיף ספריות לא מאומתות.

צור docs/contracts.md בהתאם לתוכנית: ארבעת המודלים, publishedVersion מול workingCopy,

מצבי workflow, API, הרשאות, pagination של 20, deviceId, counters ופורמט שגיאות.

הגדר חתימות ל־requireAuth, requireRole, ArticleWorkflow, recordView ו־getPopularity.

צור fixtures לכל מצב, כולל כתבה מפורסמת עם עדכון ממתין, משתמשי כתב ועורך, תגובות וגרף.

הוסף adapters לבדיקות בלבד ו־routers ריקים לכל תחום, כך שארבעה חברים יכולים לפתח במקביל.

תן פקודות אימות התקנה והפעלה. אל תממש עכשיו את כל המערכת ואל תפתח מסלול auth עוקף.

# פרומפטים לחבר א

## א1 הזדהות מתמשכת

בראנץ: feat/auth-persistent-sessions. בעלות: auth, User, Session ו־views/auth.

ממש login/logout/me עם username וסיסמה, hashing עם salt ומנגנון מותר בקורס.

session יישמר ב־MongoDB עם cookie מתאים ו־secret יציב מהסביבה, כך ש־Restart לא מנתק.

ממש requireAuth ו־requireRole; טען תפקיד ומשתמש ממקור שרתי ולא משדה של הלקוח.

הנפק מזהה דפדפן אקראי ב־cookie לפי החוזה לשימוש בתגובות ובסינון נצפה.

העבר כתב למסך כתב ועורך למסך ניהול אחרי login. טפל בסיסמה שגויה וב־session שפג או בוטל.

הגן על בקשות משנות מצב מפני CSRF בדרך המתאימה להזדהות שנבחרה.

בדוק התחברות, יציאה, הרשאות, שינוי role בלקוח, משתמש שנמחק ופעולה לאחר Restart.

הצג מה נשמר במסד וב־cookie ומדוע סיסמה ו־role בצד לקוח אינם מקור אמת.

## א2 ניהול משתמשים

בראנץ: feat/users-admin-crud. בעלות: users ו־views/users; הרחבות User בתיאום.

ממש לעורך בלבד CRUD משתמשים: יצירה, רשימה וחיפוש, פרטים, שינוי שם/תפקיד/סיסמה ומחיקה.

השתמש רק בשדות מותרים; username ייחודי; hash אינו יוצא בתשובה ואינו מוחלף בטקסט גלוי.

הגדר מדיניות למחיקת כתב עם כתבות קיימות ולמניעת מחיקת העורך האחרון.

אם פעולת המחיקה חסומה בגלל קשרים, הצג הסבר ואפשר להדגים מחיקת משתמש ללא קשרים.

ודא ששינוי תפקיד או מחיקה משפיעים על בקשות session קיימות.

בנה מסך EJS עם פעולות Ajax והודעות תקינות. אין צורך בהרשמה ציבורית.

בדוק כל פעולת CRUD, חיפוש, username כפול, אורח/כתב חסומים ומקרה של משתמש מקושר.

הוסף seed של כמה כתבים ועורך; סיסמת הדגמה תגיע מסביבה מקומית ולא כסוד במאגר.

## א3 תגובות והגבלת ספאם

בראנץ: feat/comments-rate-limit. בעלות: Comment, comments, comments.ejs ו־comments.js.

ממש קריאה ויצירת תגובות רק לכתבות בעלות גרסה ציבורית, וניהול CRUD/חיפוש לעורך.

חבר טופס Ajax כך שהתגובה שנוצרה מתווספת ל־DOM מיד, בלי לטעון מחדש את כל הרשימה.

טקסט תגובה מוצג באופן בטוח בלי להריץ HTML או JavaScript שהוזנו.

אכוף בשרת לכל היותר 3 תגובות של אורח לכל מזהה דפדפן בחלון נע של 60 שניות בכלל האתר.

בקשה רביעית מחזירה 429 והודעה; בקשות מקבילות אינן עוקפות את המגבלה.

אל תסתמך על IP בלבד, localStorage counter או articleId כחלק ממפתח המגבלה.

תעד איך נמנעת צמיחה בלתי מוגבלת של נתוני ההגבלה ומה קורה לאחר Restart.

בדוק 3/4 תגובות, מעבר כתבה, מקביליות, חלוף החלון, XSS, כתבה חסרה והרשאות ניהול.

תאם עם ג את include ואת נקודת האתחול; הוסף seed ותיעוד תחום.

# פרומפטים לחבר ב

## ב1 מחזור חיים והפרדת גרסאות

בראנץ: feat/article-workflow-versioning. בעלות: Article ו־modules/articles.

ממש ArticleWorkflow וה־API לכתב ולעורך לפי החוזה. צור draft והפרד workingCopy מ־publishedVersion.

אכוף בעלות כתב; הגשה רק מ־draft/returned ל־pending; אישור/החזרה רק בידי עורך מ־pending.

החזרה מחייבת הערה. כתב אינו עורך pending ואינו קובע status או authorId מתוך body.

פתיחת עריכת כתבה מפורסמת יוצרת עותק עבודה ואינה משנה את התוכן הציבורי.

עורך יכול לערוך תוכן pending. אישור מעתיק snapshot ורושם publicationHistory באותו עדכון אטומי.

ממש רשימה/חיפוש, קריאה, עריכה ומחיקה לעורך לפי מדיניות קשרים מוסכמת.

הוסף revision ומנע שמירה ישנה לאחר submit/approve בעזרת תנאים על המצב והגרסה.

בדוק מעברים מותרים ואסורים, שני כתבים, עדכון מפורסם ומניעת דליפת טיוטה.

אל תממש מסכי עורך שבבעלות ד; ספק להם חוזה ו־fixtures מוכנים.

## ב2 מסכי כתב ושמירה אוטומטית

בראנץ: feat/reporter-autosave. בעלות: views/reporter, js/reporter ו־css/reporter.

ממש רשימת הכתבות שלי עם מצב, יצירה ועריכה, הערת עורך והגשה מחדש.

שמור workingCopy לשרת באופן שוטף; אל תסתמך על כפתור שמור או localStorage בלבד.

השתמש בתור בקשות ו־revision, עם מצב שומר/נשמר/נכשל ותיעוד הטקסט שהשרת אישר.

הגשה ומעבר יזום ממתינים לסיום השמירה האחרונה; טפל בכשל רשת ובתשובות שמגיעות בסדר שונה.

הוסף גיבוי מקומי וניסיון flush ביציאה לפי מגבלות הדפדפן, בלי להבטיח קבלה שלא אושרה.

חזרה לאחר רענון, סגירה או כניסה ממחשב אחר טוענת את הגרסה האחרונה שנשמרה במסד.

עריכת published נפתחת דרך פעולת edit; הקוראים ממשיכים לקבל snapshot מאושר.

בדוק שמירה ללא פעולה יזומה, יציאה בזמן שמירה, שחזור, חיבור מחדש והגשה עם שינוי אחרון.

הסבר בדיוק מה ניתן להבטיח אם המשתמש סוגר את הדפדפן כשהרשת מנותקת.

## ב3 השלמת workflow ובדיקות חוזים

בראנץ: test/article-workflow-contracts. בעלות: tests/articles, seed/articles ו־docs/articles.md.

השלם בדיקות API אמיתיות לכל CRUD ומעבר, כולל עריכת pending בידי עורך ומחיקת כתבה.

בתרחיש מרכזי: פרסם טקסט א, ערוך לטקסט ב, הגש, החזר עם הערה, תקן ואשר.

בכל שלב בדוק שהציבור רואה א עד האישור ורק אז ב; ודא שנרשם אירוע פרסום אחד לעדכון.

בדוק חיפוש ציבורי שאינו מחפש בטיוטה, revision ישן, authorId מזויף ושגיאות מזהה/נתונים.

צור seed עם מזהים יציבים של כתבות בכל המצבים וכמה כתבות עם מספר פרסומים.

ספק לד את publicationHistory ולג fixtures של publishedVersion בלי לשנות את חוזיהם.

תעד מודל גרסאות, מעברים ומדיניות מחיקה. דווח פערים אמיתיים במקום להחליש בדיקה.

# פרומפטים לחבר ג

## ג1 פיד ציבורי ועמוד כתבה

בראנץ: feat/public-feed-ssr. בעלות: public, views/public ו־feed.js.

ממש פיד של publishedVersion בלבד; גם כתבה שהעדכון שלה pending נשארת בפיד.

הוסף חיפוש בכותרת הציבורית, קטגוריה, נצפה/לא נצפה ומיון תאריך/פופולריות לפי החוזה.

כל גלילה טוענת אוטומטית עוד 20; חיפוש וסינון ללא רענון; שינוי פילטר מאפס cursor.

הגן מפני בקשות כפולות, תשובת חיפוש ישנה, סוף רשימה ופריטים כפולים.

השתמש בסדר יציב ושובר שוויון; הגדר snapshot לדפדוף פופולריות לפי החוזה.

ממש GET /articles/:id עם EJS המכיל כבר ב־HTML את מלוא התוכן המאושר ופרטי הכתבה.

השתמש בפלט escaped ובתוכן טקסטואלי בטוח; אל תכניס טיוטה ל־HTML נסתר.

הכן מקום לתגובות ולמזג אוויר ו־adapter ל־recordView/getPopularity ללא מימוש כפול.

בדוק HTML ללא JS, 20/40/60 כתבות, פילטרים משולבים, שינוי סדר וכתבה לא ציבורית.

## ג2 מזג אוויר עם cache

בראנץ: feat/weather-cached-widget. בעלות: weather, weather.js וה־partial המתאים.

בחר ספק חינמי מוכר לאחר בדיקת תיעוד רשמי של מסלול ללא אשראי, רישוי, quota ותדירות נתונים.

אם לא ניתן לאמת תנאי מסלול, סמן את הבחירה כלא מאומתת ואל תמציא זכאות או מחיר.

צור קריאה שרתית ו־GET /api/weather; secret, אם צריך, מגיע רק מסביבת השרת.

הצג widget בסיידבר עם מיקום, טמפרטורה ומצב, וזמני observedAt/fetchedAt לפי החוזה.

ממש cache של 10 דקות ומניעת כמה רענונים מקבילים לאותו מיקום; הוסף timeout וטיפול בכשל.

אל תציג נתונים בני יותר מ־15 דקות כתקינים ואל תחדש גיל נתון רק מפני שנקרא שוב מה־cache.

בדוק הרבה בקשות עם upstream מדומה שמונה קריאות, expiry, תצפית ישנה, timeout ו־quota.

בצע בנפרד בדיקת חיבור אמיתית לספק ותעד אותה בלי לפרסם API key.

## ג3 עיצוב וחיבור האתר הציבורי

בראנץ: feat/responsive-public-integration. בעלות: layout, base.css, public.css וקוד public.

צור עיצוב עקבי עם HTML5 סמנטי, Flexbox, ניווט ופריסת מחשב/טאבלט/מובייל.

חבר את partial התגובות של א ואת השירותים של ד בלי לשכפל את הקוד שלהם.

ב־GET מוצלח לעמוד כתבה רשום כניסה בדיוק פעם אחת; גם רענון נספר.

הפיד, התגובות ותצוגת עורך לא נספרים ככניסה. חבר סינון seen לקשרי מכשיר־כתבה.

בדוק שהעדכון של כתבה מפורסמת לא נעלם מהפיד ושנתוניו אינם נחשפים לפני אישור.

בדוק פילטרים תוך כדי גלילה, בקשות איטיות, אין־תוצאות, כשל רשת, מיון וניווט במקלדת.

הצע tokens ו־classes משותפים לאזורי כתב ועורך, בלי לערוך קבצי התחומים שלהם.

מדוד שאילתות על אלפי כתבות ושפר אינדקסים/aggregation בתיאום בעלי המודלים.

הוסף תמונות ותוכן הדגמה חוקיים וחינמיים, ותעד את מקורם אם נדרש רישוי.

# פרומפטים לחבר ד

## ד1 צפיות וגרף השפעת עדכונים

בראנץ: feat/views-impact-analytics. בעלות: ViewStats, analytics ו־analytics.js.

ממש recordView עם מסמך יומי לכתבה, total ו־288 buckets אפשריים של חמש דקות.

עדכן total ותא זמן באותו $inc אטומי עם אינדקס ייחודי; טפל ב־upsert מקביל ראשון.

כל כניסה נספרת, גם מאותו מכשיר; שמור בנפרד קשר נצפה מאונדקס לצורך פילטר ציבורי.

ממש getPopularity ו־API editor analytics לטווח זמן מוגבל עם buckets ריקים מאופסים.

קרא publicationHistory ממודל ב; אל תרשום טיוטה או הגשה בתור אירוע פרסום.

בנה גרף canvas עם ציר זמן, כמות צפיות וסימונים בזמני פרסום מדויקים ותיאור הגרסה.

הצג כמות בכל חלון זמן כדי שניתן יהיה לראות שינוי לפני/אחרי עדכון, ולא רק קו מצטבר.

בדוק מאות increments מקבילים, מעבר יום UTC, כניסה חוזרת, טווח ריק והרשאות.

אין לאסוף מערך בלתי מוגבל של כניסות ב־Article ואין להוסיף מונה מתחרה לשירות ג.

## ד2 מסכי עורך

בראנץ: feat/editor-review-ui. בעלות: views/editor, js/editor ו־css/editor.

ממש רשימת כלל הכתבות עם סינון לפי workflowStatus ופרטי כתב ומצב.

לכתבה pending הצג את הגרסה הציבורית ואת העדכון הממתין בשני אזורים מסומנים היטב.

אפשר לעורך לערוך את התוכן הממתין, לאשר, להחזיר עם הערה נדרשת ולמחוק כתבה.

הפעולות משתמשות רק ב־API של ב; אין לשכפל state machine בדפדפן או לעדכן Mongo ישירות.

שמור את עריכת העורך לפני approve; טפל ב־409 אם המצב השתנה ובהודעות הרשאה.

חבר קישור לגרף של הכתבה וקישורים למסכי משתמשים ותגובות שסיפק א.

אפשר לפתח מול fixtures תחילה, והחלף לשירות אמיתי בלי שינוי חוזה.

בדוק תרחיש השוואה, עריכת עורך שמופיעה בפרסום, return עם הערה חסרה ומחיקה.

אין צורך בתמיכה בעריכה סימולטנית של אותה כתבה, לפי דרישות הפרויקט.

## ד3 CRUD סטטיסטיקות והדגמה

בראנץ: feat/analytics-crud-demo. בעלות: ניהול ViewStats, seed/analytics ותסריט ההדגמה.

הוסף לעורך בלבד CRUD מסמכי ViewStats כולל רשימה/חיפוש לפי כתבה ויום ומסך ניהול קטן.

אכוף total השווה לסכום buckets אחרי יצירה/עדכון, מספרים לא שליליים וייחוד articleId/dayUtc.

מחיקת נתון תתעד אירוע תפעולי ולא תיצור גרף או פופולריות עם מונה ישן.

חבר מחוללי seed שכל חבר סיפק; אל תחליף אותם במחולל חדש ללא תיאום.

צור לפחות 500 כתבות, כמה כתבים, עורך, תגובות, כל המצבים וכמה עדכונים לאחר פרסום.

ייצר צפיות לפני ואחרי עדכונים ומזהים מוכרים לצורך הדגמה; הרצה חוזרת אינה מכפילה נתונים.

הפרד נתוני דמה משימוש רגיל וספק פקודת ניקוי רק למסד הדגמה מוגדר.

צור docs/demo.md עם רצף הדגמה והרשאות, autosave, Restart, rate limit ו־weather.

כל חבר אחראי לבדיקות ולתיעוד התחום שלו; רשום פערי אינטגרציה עם בעלים ספציפיים.

# פרומפטים לסקירה ולהגשה

## סקירת PR והכנה להגנה

סקור את ה־PR הנוכחי ביחס ל־PDF, docs/contracts.md והתחום שקיבלתי לסקירה.

אל תשנה קוד בשלב הראשון. בדוק הרשאות שרת, validation, דליפת טיוטות, שגיאות ומקרי קצה.

ודא שבדיקות מוכיחות את הדרישה ולא רק משחזרות את המימוש; הרץ רק בדיקות רלוונטיות.

דווח ממצאים לפי חומרה עם קובץ, תרחיש שחזור ותיקון מוצע; הפרד כשל אמיתי מהעדפת סגנון.

הסבר לי בקצרה את זרימת הבקשה, תפקיד כל מודל ותלות במודולים אחרים.

תן חמש שאלות הגנה על הקוד הזה, כולל שאלה על פעולה שלא הייתי מורשה לבצע ועל Restart.

אל תציג בדיקה שלא הורצה כהצלחה ואל תאשר מיזוג אם נשאר כשל בדרישת חובה.

## אריזה ובדיקת התקנה נקייה

בראנץ: chore/release-demo-docs. המשימה היא הכנת גרסה להגשה, לא הוספת פיצ׳רים.

בדוק את מטריצת הדרישות בתוכנית מול הקוד וה־PDF, וסמן הוכחה או פער לכל דרישה.

התקן בסביבה נקייה לפי README, הרץ seed של 500+ כתבות ובצע את docs/demo.md.

בדוק session אחרי Restart, חידוש טיוטה ממחשב אחר, snapshot ציבורי, 429 ו־cache מזג אוויר.

ודא README הכולל התקנה והרצה, משתני סביבה, מבנה תיקיות ותיאור יכולות.

סרוק את קובצי ההגשה עבור סודות; כלול קוד, lockfile, assets, seed והוראות, בלי .env או node_modules.

הכן ZIP של גרסת הקוד שסוכמה, ותעד commit/tag מוצע כגון submission-v1 ללא יצירת tag בפועל.

רשום לכל חבר את תרומתו והראיות ב־PR/commits. אל תעלה למודל ואל תשנה הרשאות מאגר בלי בקשה.

דווח מה נבדק בפועל ומה עדיין מונע הגשה. לאחר אישור הצוות מקפיאים את גרסת ההגנה.

# סדר ההדגמה וההגשה

1. פתיחת הפיד כאורח: חיפוש, קטגוריה, נצפה ומיון, ואז טעינת עוד 20 כתבות.

2. פתיחת כתבה: תוכן שרונדר בשרת, תגובות מידיות, שלוש תגובות ואז חסימת הרביעית.

3. התחברות כתב: יצירה, שמירה שוטפת, רענון וחידוש טיוטה גם ממחשב אחר.

4. הגשת הכתבה; עורך מחזיר עם הערה; כתב מתקן; עורך משנה פרט ומאשר.

5. עריכת כתבה שכבר פורסמה: הציבור ממשיך לראות את הגרסה הישנה עד אישור העדכון.

6. כניסות לכתבה והצגת הגרף עם אירועי הפרסום; הדגמת CRUD משתמשים, תגובות וסטטיסטיקות.

7. Restart של השרת והמשך פעולה עם session קיים; ניסיונות הרשאה אסורים נדחים בשרת.

8. בקשות מזג אוויר חוזרות, cache, כשל ספק ונתון שפג תוקפו.

לפני ההגשה: כולם מבצעים התקנה נקייה והרצה על מחשביהם, כל דרישות החובה מסומנות עם הוכחה, המאגר נגיש למרצה לצפייה וה־ZIP תואם לגרסה המוקפאת. בקובץ מופיעים גם ״24 שעות לפני ההגנה״ וגם סגירה ב־23:59 ביום הקודם; לתכנון בטוח קובעים יעד פנימי 48 שעות לפני ההגנה ומאמתים את השעה המחייבת במודל. בהגנה משתמשים בגרסה שהוגשה בלבד.